UBND TỈNH QUẢNG BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                                        Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Số: 2312/TB-VPUBND                 Quảng Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch về một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường GPMB và triển khai Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Trạch; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch và các đơn vị liên quan.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch báo cáo tình hình thực hiện Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và công tác bồi thường GPMB; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Đề nghị Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch phối hợp với chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đồng tiếp tục triển khai giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong công tác bồi thường GPMB.

2. Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án tập trung giải quyết dứt điểm công tác bồi thường GPMB, nhất là mặt bằng nhà máy chính chưa bàn giao (2,3 ha), mặt bằng khu vực sân phân phối chưa bàn giao (3,19 ha) để bàn giao cho Ban Quản lý Dự án trước ngày 31/10/2016.

3. Giao Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Quảng Trạch thực hiện quyết toán kinh phí bồi thường GPMB đúng chế độ và quy định liên quan.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./

| Nơi nhận: - Như thành phần dự họp; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTH, CVCN. | Q.CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Trần Quang |
| --- | --- |