PHỤ LỤC 15: CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG 2016 - 2020 (KHĐTC 2016 - 2020)

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

| Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư | LK vốn đã bố trí đến hết năm 2015 | KH 2016-2020 đã thông qua tại NQ 108 | Kế hoạch 2016 - 2020 điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | QĐ phê duyệt dự án | TMĐT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số | Trong đó |  | Điều chỉnh, bổ sung | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NSTW | NS tỉnh |  | NSTW | NS tỉnh |  |  | Năm 2016 | Năm 2017 | Giai đoạn 2018 -2020 |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1.105.119 | - | 494.239 | 475.557 | - | 220.045 | 160.931 | 232.908 | 88.657 | 58.239 | 86.012 |  |
|  | Điều chỉnh |  |  |  |  | 800.358 | - | 382.377 | 311.198 | - | 179.236 | 160.931 | 170.621 | 64.401 | 40.911 | 65.309 |  |
| 1 | Trung tâm Huấn luyện chiến đấu LLVT tỉnh | Bố Trạch | 2014 | 2019 | 1851/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 | 85.119 | - | 11.400 | 39.000 | - | 39.000 | 11.400 | 11.400 | 3.500 | 2.000 | 5.900 | Giữ nguyên NQ 108 |
| 2 | Nhà điều trị Bệnh xá 24-BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 3884/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 | 6.214 | - | 6.214 | 1.950 | - | 1.950 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | - | - | Đã bố trí quá 10% TMĐT |
| 3 | Đường vào Tiểu đoàn huấn luyện và cơ động | Bố Trạch | 2015 | 2017 | 2120/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 | 3.670 | - | 3.670 | 1.340 | - | 1.340 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | - | - | Đã bố trí quá 10% TMĐT |
| 4 | Đối ứng cho Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2015 | 2020 | 2908/QĐ-UBND ngày 16/10/2014; 3494/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 | 139.630 | - | 17.000 | 27.781 | - | 7.781 | 6.714 | 7.519 | 2.673 | 2.000 | 2.846 | Bố trí 90% NSĐP |
| 5 | Nâng cấp đường liên thôn xã Quảng Tiên | Ba Đồn | 2013 | 2017 | 3704/QĐ-UBND ngày 31/12/2010; 1005/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 | 5.302 | - | 5.302 | 4.879 | - | 4.879 | 272 | 72 | 72 | - | - | TK10% TMĐT |
| 6 | Đường GTNT xã Văn Hóa | Tuyên Hóa | 2013 | 2017 | 2257/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 | 5.783 | - | 5.783 | 5.050 | - | 5.050 | 163 | 155 | - | 155 | - | TK10% TMĐT |
| 7 | Cầu bê tông xã Nam Trạch | Bố Trạch | 2014 | 2017 | Số 2670/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 | 29.392 | - | 29.392 | 15.464 | - | 15.464 | 13.628 | 10.989 | 3.872 | 2.000 | 5.117 | Tối đa 90%TMĐT |
| 8 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ QL 1A cũ đến QL 1 mới, nối Tiểu khu 3 và Tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu | Quảng Ninh | 2014 | 2016 | 3323/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 | 2.462 | - | 2.462 | 1.680 | - | 1.680 | 542 | 542 | 542 | - | - | TK10% TMĐT |
| 9 | Đường GTNT Chòm Sanh - Ngạnh thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng | Quảng Trạch | 2012 | 2017 | 1883/QĐ-UBND ngày 08/8/2011; 1007/QĐ-UBND ngày 04/5/2012; QĐ số 2988/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 | 6.128 | - | 6.128 | 5.376 | - | 5.376 | 70 | 139 | 70 | 69 | - | TK10% TMĐT |
| 10 | Nâng cấp tuyến đường Ba Đồn - Quảng Long đấu nối với tuyến đường QL1 đi Bàu Sen | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 2412/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 | 23.156 | - | 23.156 | 7.000 | - | 7.000 | 15.315 | 13.840 | 4.756 | 2.000 | 7.084 | TK10% TMĐT |
| 11 | Tuyến đường Hào xã Quảng Tiên thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 1672/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 | 4.957 | - | 4.957 | 1.750 | - | 1.750 | 2.710 | 2.711 | 1.500 | 606 | 605 | TK10% TMĐT |
| 12 | Đường liên thôn xã Văn Hóa | Tuyên Hóa | 2015 | 2017 | 1011/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 | 4.632 | - | 4.632 | 1.700 | - | 1.700 | 2.672 | 2.469 | - | 1.234 | 1.235 | TK10% TMĐT |
| 13 | Đường liên xã từ thôn Long Đại đi thôn Hà Kiên, xã Hiền Ninh | Quảng Ninh | 2015 | 2017 | 2508/QĐ-CT ngày 18/10/2012; 1105/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 | 4.636 | - | 4.636 | 1.100 | - | 1.100 | 1.713 | 3.072 | - | 1.536 | 1.536 | TK10% TMĐT |
| 14 | Đường liên thôn xã Quảng Trung | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 3705/QĐ-UBND ngày 31/12/2010; 1884/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 | 6.410 | - | 6.410 | 2.066 | - | 2.066 | 1.573 | 3.703 | - | 1.852 | 1.851 | TK10% TMĐT |
| 15 | Đường giao thông liên thôn thôn Pháp Kệ, thôn Đông Dương và thôn Tô Xá xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 2016 | 2018 | 1739/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 | 4.800 | - | 4.800 | 50 | - | 50 | 345 | 4.270 | 345 | 1.000 | 2.925 | Bố trí 90% NSĐF |
| 16 | Nâng cấp 2 tuyến đường và vỉa hè khu dân cư mới thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2017 | 2019 | 3002/QĐ-CT ngày 25/10/2014 | 8.675 | - | 8.675 | - | - | - | 437 | 7.808 | 437 | - | 7.371 | Bố trí 90% NSĐF |
| 17 | Đường liên thôn Hà Tiến đi thôn Hải Lưu, xã Quảng Tiến | Quảng Trạch | 2017 | 2019 | 1740/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 | 6.190 | - | 6.190 | 50 | - | 50 | 315 | 5.521 | 315 | - | 5.206 | Bố trí 90% NSĐF |
| 18 | Xây dựng tuyến đường liên thôn từ thôn Tiền Tiến đi thôn Hòa Lạc xã Quảng Châu | Quảng Trạch | 2017 | 2019 | 2304/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 | 5.795 | - | 5.795 | 100 | - | 100 | 205 | 5.116 | 205 | - | 4.911 | Bố trí 90% NSĐF |
| 19 | Hạ tầng kỹ thuật khu đất tái sản xuất nông nghiệp phục vụ công tác GPMB lắp đặt thiết bị cất hạ cánh sân bay Đồng Hới | Đồng Hới | 2013 | 2015 | 2837/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 | 5.202 | - | 5.202 | 4.900 | - | 4.900 | 300 | 300 | 300 | - | - |  |
| 20 | Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Ròon (phần ngân sách tỉnh) | Quảng Trạch | 2012 | 2016 | 1396/QĐ-CT ngày 18/6/2012; 3822/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 | 91.515 | - | 16.483 | 71.412 | - | 13.700 | 4.200 | 1.135 | - | 1.135 | - | TK10% TMĐT |
| 21 | Đường vào khu di dân xã Lý Trạch | Bố Trạch | 2012 | 2014 | 963/QĐ-UBND, ngày 28/4/2011; 1005/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 | 7.372 | - | 3.700 | 4.650 | - | 1.200 | 2.000 | 2.600 | 2.600 | - | - | Bố trí đủ tỷ lệ 90% theo tổng mức đầu tư dự án (chưa quyết toán) |
| 22 | Kè cửa sông biển Nhật Lệ (gđ1 50 tỷ đồng) | Đồng Hới | 2014 | 2018 | 270/QĐ-CT ngày 31/01/2013 | 46.489 | - | 46.489 | 14.500 | - | 14.500 | 15.507 | 15.507 | 10.687 | 2.000 | 2.820 | Giữ nguyên NQ 108 |
| 23 | Kè chống sạt lở khu vực Kênh Kịa, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2014 | 2016 | 3047/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 | 32.732 | - | 27.732 | 13.550 | - | 7.000 | 10.924 | 10.924 | 3.000 | 5.000 | 2.924 | Giữ nguyên NQ 108 |
| 24 | Trạm Thú y huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2015 | 2017 | 2273/QĐ-UBND, 18/9/2013 | 2.473 | - | 2.473 | 900 | - | 900 | 1.325 | 1.084 | 700 | 384 | - | Quyết toán - QĐ số 3612/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 |
| 25 | Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 2226/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 | 26.135 | - | 16.135 | 11.000 | - | 1.000 | 14.900 | 12.521 | 2.000 | 8.000 | 2.521 | TK10% TMĐT |
| 26 | Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Thanh tra tỉnh | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 2668/QĐ-CT ngày 25/10/2011 | 6.186 | - | 6.186 | 2.050 | - | 2.050 | 4.000 | 3.517 | 2.000 | 1.517 | - | TK10% TMĐT |
| 27 | Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh - thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 889/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 | 71.976 | - | 30.313 | 24.050 | - | 24.050 | 6.263 | 5.000 | 5.000 | - | - | Đã bố trí quá 90% TMĐT |
| 28 | Xây dựng mới Làng Thanh niên lập nghiệp Quảng Châu | Quảng Trạch | 2015 | 2020 | 651-QĐ/ TWĐTN | 53.939 | - | 13.046 | 6.000 | - | - | 6.000 | 6.000 | 3.500 | 1.000 | 1.500 | Giữ nguyên NQ 108, sẽ điều chỉnh đối ứng tăng theo vốn NSTW |
| 29 | Trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 2973/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 | 2.398 | - | 2.398 | 850 | - | 850 | 1.499 | 1.308 | 699 | 609 | - | TK10% TMĐT |
| 30 | Hệ thống đường giao thông khu di tích danh thắng núi Thần Đinh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Quảng Ninh | 2014 | 2016 | 2729/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 | 48.302 | - | 17.180 | 16.000 | - | - | 4.000 | 2.840 | 2.840 | - | - | Dự án thực hiện hết gđ 1, tạm dừng triển khai gđ 2 |
| 31 | Nâng cấp đường vào khu nhà thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh | Quảng Ninh | 2014 | 2016 | 2640/QĐ-CT ngày 24/10/2012 | 5.988 | - | 2.232 | 3.806 | - | 50 | 2.119 | 2.119 | 2.119 | - | - | Điều chỉnh quy mô, tiến độ thực hiện dự án tháng 9/2016 |
| 32 | Đường từ nhánh Đông đường Hồ Chí Minh vào khu du lịch sinh thái Trằm mé (Phong Nha - Kẻ Bàng) giai đoạn 1 | Bố Trạch | 2015 | 2017 | 3052/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 19.000 | - | 8.656 | 8.344 | - | - | 10.700 | 8.756 | 2.500 | 2.000 | 4.256 | TK10% TMĐT |
| 33 | Dự án bảo tàng tổng hợp tỉnh | Đồng Hới | 2010 | 2014 | 1284/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 | 22.381 | - | 22.381 | 10.000 | - | 10.000 | 8.701 | 8.701 | - | 4.000 | 4.701 | Giữ nguyên NQ 108 |
| 34 | Di tích lịch sử làng chiến đấu Hiển Lộc | Quảng Ninh | 2014 | 2016 | 2723/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 | 3.849 | - | 3.699 | 1.650 | - | 1.500 | 2.000 | 1.814 | 1.000 | 814 | - | TK10% TMĐT |
| 35 | Sửa chữa hàng rào bể bơi tổng hợp tỉnh | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 371/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 | 1.470 | - | 1.470 | 1.200 | - | 1.200 | 270 | 270 | 270 | - | - | Quyết toán |
| 36 | Đường GTNT nội vùng bản Cáo - Chuối xã Lâm Hóa | Tuyên Hóa | 2014 | 2015 | 1488/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 | 5.112 | - | 2.026 | 3.163 | - | 3.163 | 1.949 | 699 | 699 | - | - |  |
|  | Bổ sung |  |  |  |  | 299.649 | - | 109.837 | 161.196 | - | 37.646 | - | 62.287 | 24.256 | 17.328 | 20.703 |  |
| 1 | Dự án đường Lý Nam Đế, phường Đồng Phú | Đồng Hới | 2013 | 2015 | 2161/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 | 4.902 | - | 3.432 | 1.700 | - | 1.700 | - | 1.389 | - | 800 | 589 |  |
| 2 | Cầu đi bộ nối giữa 2 bờ mương Phóng Thủy tại vị trí giao nhau giữa đường Dương Văn An và đường Phan Bội Châu | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 320/QĐ-UBND ngày 03/02/2015 | 4.581 | - | 3.207 | 1.200 | - | 1.200 | - | 1.686 | - | 800 | 886 |  |
| 3 | Tuyến đường ngang dọc nối từ QL 1A đi Bàu Sen đến vị trí quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (các trục N1, D1 và D3) - giai đoạn 1 | Quảng Trạch | 2014 | 2018 | 1913/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 | 57.371 | - | 17.371 | 40.000 | - | - | - | 11.634 | 6.000 | 2.000 | 3.634 | TK10% TMĐT |
| 4 | Đường trục chính từ TX Ba Đồn vào trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch - giai đoạn 1 | Quảng Trạch | 2014 | 2018 | 1224/QĐ-UBND ngày 17/5/2014 | 52.680 | - | 12.680 | 40.000 | - | - | - | 7.412 | 6.000 | 1.412 | - | TK10% TMĐT |
| 5 | Đường giao thông nội thị Khu phố 5, phường Ba Đồn | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 3006/QĐ-UBND ngày 25/10/2014 | 10.300 | - | 10.300 | 2.500 | - | 2.500 | - | 6.770 | 2.800 | 1.985 | 1.985 | TK10% TMĐT |
| 6 | Đường nối từ QL 1A đi Bàu Sen, huyện Quảng Trạch - giai đoạn 2 | Quảng Trạch | 2015 | 2017 | 3042/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 | 15.567 | - | 5.567 | 10.050 | - | 50 | - | 4.000 | 4.000 | - | - | TK10% TMĐT |
| 7 | Đê, kè hữu Lý Hòa (giai đoạn 1: 70 tỷ) | Bố Trạch | 2013 | 2018 | 1702/QĐ-UBND ngày 26/7/2010; 184/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 | 90.045 | - | 9.725 | 30.000 | - | 4.500 | - | 2.000 | - | 2.000 | - | Bổ sung - DA dừng KT |
| 8 | Hệ thống phòng cháy và hệ thống cảnh báo cháy tự động trụ sở làm việc văn phòng sở, Trung tâm Dữ liệu địa chính và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 1469/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 | 15.239 | - | 15.239 | 10.500 | - | 10.500 | - | 3.215 | - | 1.000 | 2.215 | TK10% TMĐT |
| 9 | Tuyến đường vào lăng mộ danh nhân văn hóa - nhà thơ Nguyễn Hàm Ninh | Quảng Trạch | 2015 | 2017 | 3146/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 3.087 | - | 3.087 | 1.100 | - | 1.100 | - | 1.678 | 1.621 | 57 | - | TK10% TMĐT |
| 10 | Cải tạo, mở rộng Thị ủy thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 1346/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 | 3.945 | - | 3.945 | 1.500 | - | 1.500 | - | 2.380 | 2.380 | - | - | Đã bố trí quá 90% TMĐT |
| 11 | Sửa chữa trung tâm văn hóa thị xã Ba Đồn | Ba Đồn | 2015 | 2017 | 2943/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 | 4.416 | - | 4.416 | 2.000 | - | 2.000 | - | 1.974 | 1.455 | 519 | - | TK10% TMĐT |
| 12 | Bãi chứa và xử lý rác thải thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2010 | 2014 | 3238/QĐ-UBND ngày 10/11/2009; 3195/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 | 8.431 | - | 8.431 | 6.154 | - | 6.154 | - | 6.154 | - | 2.000 | 4.154 |  |
| 13 | Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 4 | Tuyên Hóa | 2012 | 2014 | 2778/QĐ-UBND ngày 25/10/2011; 1949/QĐ-CT ngày 21/8/2012 | 3.109 | - | 3.109 | 2.222 | - | 2.222 | - | 887 | - | 500 | 387 |  |
| 14 | Đường vào bản Sắt xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2013 | 2015 | 2379/QĐ-UBND ngày 09/10/2012; 1338/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 | 16.648 | - | - | 8.050 | - | - | - | 6.933 | - | 2.000 | 4.933 | TK10% TMĐT |
| 15 | Đê bao Hói Sỏi từ Mỹ Trung đến cống Hói Sỏi huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2015 | 2018 | 2391/QĐ-UBND ngày 09/10/2012; 1130/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 | 6.734 | - | 6.734 | 2.220 | - | 2.220 | - | 3.840 | - | 1.920 | 1.920 | TK10% TMĐT |
| 16 | Đường tránh lũ Cồn Rinh xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2015 | 2016 | QĐ số 262/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 | 2.594 | - | 2.594 | 2.000 | - | 2.000 | - | 335 | - | 335 | - | TK 10% TMĐT |