| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 717/Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 08th¸ng 3 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Chợ thủy sản – Cầu tàu                          phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Thông báo số 378-TB/TU ngày 11/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn theo hình thức BT;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 442/TTr-SXD ngày 07 tháng 3 năm 2017 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường liên xã hiện trạng rộng 9m;

- Phía Tây giáp đất quy hoạch khu dân cư và Sông Gianh;

- Phía Nam giáp sông Gianh;

- Phía Đông giáp đất quy hoạch khu dân cư và Sông Gianh.

3. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 5,2ha

4. Tính chất của khu vực lập quy hoạch.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện trạng là khu đất xây dựng chợ và khu vực mặt nước Sông Gianh và một phần đất bằng chưa sử dụng. Nay lập quy hoạch để xây dựng Chợ thủy sản – Cầu tàu phường Quảng Phúc.

5. Mục tiêu của quy hoạch.

- Quy hoạch Chợ đầu mối đảm bảo đáp ứng đủ các nhu cầu sử dụng của người dân đô thị. Quy mô tính toán có xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận và nhu cầu phát triển theo các giai đoạn. Quy hoạch đảm bảo khả năng linh hoạt bổ sung các công trình dịch vụ công cộng, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu phù hợp với định hướng phát triển của phường.

- Vị trí đấu nối cầu tàu đảm bảo yêu cầu về độ sâu mặt nước, kết nối hài hòa với các khu vực hiện hữu và tránh tác động xấu đến điều kiện sinh hoạt của các khu vực lân cận.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng trong khu vực lập quy hoạch.

6. Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của việc lập quy hoạch.

6.1. Yêu cầu:

- Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 trong phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch và các tuyến đường tiếp giáp phục vụ cho việc lập quy hoạch và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật phù hợp. Tổng diện tích khảo sát khoảng 5.2ha.

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất và trục đường; vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có). Xác định quy mô, kích thước của cầu tàu. Khu vực mặt nước phục vụ cho việc vào ra và neo đậu tàu.

- Xác định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường nội bộ, bao gồm các nội dung sau:

+ Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất;

+ Xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng;

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn điện; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị;

+ Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;

+ Xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

- Đề xuất các quy định quản lý quy hoạch và xây dựng cho khu vực lập quy hoạch.

- Đề xuất phương án đền bù và tái định cư (nếu có).

- Dự kiến nhu cầu vốn và xác định nguồn lực thực hiện.

6.2. Nguyên tắc cơ bản:

- Tuân thủ các quy chuẩn quy phạm liên quan, tuân thủ định hướng Quy hoạch chung đã phê duyệt, khớp nối đồng bộ với hệ thống hiện có và các dự án đã và đang triển khai trong phạm vi liên quan về không gian kiến trúc cũng như hạ tầng kỹ thuật.

- Phát triển khu Chợ thủy sản – Cầu tàu trên nền tảng khai thác giá trị tự nhiên của khu vực, nhằm tạo lập cấu trúc phát triển bền vững, tác động tích cực đến môi trường tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội khu vực.

- Các giải pháp quy hoạch phải khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn nói riêng và của tỉnh Quảng Bình nói chung; sử dụng đất hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt và có tầm nhìn dài hạn.

- Tạo nên môi trường kinh doanh thuỷ sản phát triển, hoà nhập thân thiện với môi trường thiên nhiên; diện mạo kiến trúc góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá bản địa.

7. Dự kiến quy mô dân số và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Chợ phục vụ cho khoảng 1.500 hộ dân.

- Cầu tàu phục vụ cho khoảng 15tàu/ngày, (số lượng tàu 500-1.000CV khoảng 900 chiếc, tàu thép 3 chiếc thuộc phường Quảng Phúc và thị xã Ba Đồn).

- Đất ở mới chia lô khoảng 25 hộ tương đương 100 người.

- Các chỉ tiêu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và hạ tầng xã hội đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

8. Các khu chức năng dự kiến bố trí trong khu vực quy hoạch.

- Khu đất ở mới dạng chia lô nhà ở liên kề.

- Chợ (bố trí các công trình xây dựng như: Đình chợ, Kiot kinh doanh, Khu chế biến thủy hải sản, Nhà điều hành, Khu vệ sinh và hệ thống Hạ tầng kỹ thuật).

- Cầu tàu, vùng nước phục vụ neo đậu tàu.

- Đất sân bãi.

- Đường giao thông và các loại đất hạ tầng kỹ thuật khác.

9. Thành phần hồ sơ.

9.1. Hồ sơ khảo sát địa hình:

Hồ sơ khảo sát địa hình được lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:

- Phương án kỹ thuật – dự toán được chủ đầu tư phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm: bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m, bảng cung cấp tọa độ, cao độ VN2000 và thuyết minh).

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ khảo sát dưới dạng file Autocad.

9.2. Hồ sơ đồ án quy hoạch: Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết được in màu và lập thành 8bộ. Mỗi bộ bao gồm:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500.

- Thuyết minh, tờ trình xin phê duyệt.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

10. Chi phí và nguồn vốn thực hiện.

10.1. Dự toán chi phí:

a. Chi phí khảo sát địa hình.		        		               57.790.254 đ

Trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình trước thuế:  		                         50.857.219 đ

+ Thuế VAT:	           				                           5.085.722 đ

+ Chi phí kiểm tra nghiệm thu khảo sát:                 	                 1.319.509 đ

+ Chi thẩm định bản đồ KSĐH:                        	                    527.804 đ

b. Chi phí lập quy hoạch.				                       258.185.077 đ

Trong đó:

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:     			             169.368.326 đ

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:     	 		               21.679.146 đ

+ Thuế VAT:	           					               19.104.747 đ

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:			               18.969.253 đ

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:			       4.335.829 đ

+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch:  	     	     16.259.359 đ

+ Chi phí công bố quy hoạch tạm tính:		 	      	       5.081.050 đ

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng tạm tính:		 	       3.387.367 đ

Tổng cộng (làm tròn):	   				              315.975.000 đ

(Ba trăm mười lăm triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).

11.2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

12. Tiến độ thực hiện.

- Tháng 02-03/2017: Lập và trình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

- Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 06 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập quy hoạch.

13. Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Đơn vị lập quy hoạch: Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân và đủ năng lực theo quy định hiện hành.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng căn cứ nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt tổ chức lập quy hoạch theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài