| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG BÌNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 2541 /QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 14 tháng 7 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2011-2020.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung quản lý công trình lâm sinh;

Căn cứ Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình, giai đoạn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020;

Xét Tờ trình số 64/TTr-BQL ngày 28/6/2017 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020,

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1833/KHĐT- KT ngày 03/7//2017 và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 959/SNN-KL ngày 27/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 tại Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020, với các nội dung sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh tên Dự án: Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình.

2. Phê duyệt điều chỉnh hiện trạng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp:

Tổng diện tích tự nhiên:       	8.720,89 ha. Trong đó:

a. Đất lâm nghiệp:                  	7.234,89 ha, trong đó:

- Đất có rừng: 	        295,13 ha.

+ Rừng phòng hộ:                              75,49 ha.

+ Rừng sản xuất:                              219,64 ha.

- Đất chưa có rừng:                         6.939,76 ha.

+ Đất quy hoạch rừng phòng hộ:    2.775,80 ha.

+ Đất quy hoạch rừng sản xuất:      4.163,96 ha.

b. Đất khác: 	   			   1.486,00 ha.

3. Phê duyệt điều chỉnh Phạm vi Dự án:

Dự án được triển khai thực hiện trên diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình được Nhà nước giao quản lý và sử dụng, gồm:

- Huyện Quảng Ninh gồm các Tiểu khu: NTK, 361 - xã Võ Ninh; 362 - xã Hải  Hải Ninh; 368, 370, 371 - xã Gia Ninh.

- Huyện Lệ Thủy: Tiểu khu 395B - xã Cam Thủy.

4. Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Dự án:

- Nhiệm vụ Dự án đã thực hiện giai đoạn 2011 - 2015: Khoán bảo vệ rừng phòng hộ 17.825 lượt ha, bình quân 3.565 ha/năm; trồng rừng phòng hộ 180 ha; chăm sóc rừng trồng phòng hộ 572 lượt ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất 40 ha; xây dựng 10 km đường ranh phòng cháy chữa cháy rừng, 01 chòi canh lửa và một số nhiệm vụ khác như quản lý Dự án, khuyến lâm, tuyên truyền bảo vệ rừng...

- Nhiệm vụ dự án giai đoạn 2016 - 2020: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất 280 ha, trồng rừng giống (keo lưỡi liềm) 06 ha, duy tu 6,6 km đường ranh phòng cháy chữa cháy rừng.

5. Phê duyệt điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của Dự án:

Tổng vốn đầu tư Dự án cả giai đoạn: 14.643,051 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn đã bố trí giai đoạn  2011 - 2015: 8.088,976 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương: 7.488,976 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn sự nghiệp: 3.028,000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư phát triển: 4.460,976 triệu đồng).

+ Vốn khác (vốn của các hộ dân tham gia trồng rừng sản xuất): 600 triệu đồng.

- Nguồn vốn giai đoạn 2016 - 2020: 6.554,075 triệu đồng, trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 2.354,075 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển).

+ Vốn khác (vốn của các hộ dân tham gia trồng rừng sản xuất): 4.200 triệu đồng.

6. Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với kết quả rà soát, kiểm kê rừng và khả năng cân đối vốn thực hiện Dự án.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tại Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng. Thực hiện dự án theo kế hoạch vốn bố trí hàng năm, không được làm phát sinh nợ đọng vốn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện: Quảng Ninh, Lệ Thủy; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Chi cục Kiểm lâm; - Lưu VT, CVNN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Minh Ngân |
| --- | --- |