UBND TỈNH QUẢNG BÌNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:  2391/TB-VPUBND                   Quảng Bình, ngày 11 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài

tại buổi kiểm tra Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas

và phân bón khoáng hữu cơ

Ngày 09/7/2017, UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Bố Trạch; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam báo cáo tình hình triển khai dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND tỉnh hoan nghênh và đánh giá cao Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam đã tiên phong đầu tư dự án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Đây là dự án xử lý rác thải lớn, hiện đại đầu tiên được đầu tư tại Quảng Bình cũng như đầu tiên tại khu vực miền Trung; tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án trên 1.172 tỷ đồng và có thể xử lý đến 1.000 tấn rác/ngày. Tiến độ dự án được triển khai đúng tiến độ, đến nay các hạng mục đã cơ bản hoàn thành, ngày 01/8/2017 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Dự án này hoàn thành sẽ góp phần xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải, tận dung tối đa nguồn nguyên liệu tái sinh để sản xuất phân bón khoáng hữu cơ, sản xuất khí biogas và phát điện phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân, tạo môi trường sạch để phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. UBND tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Dự án hoàn thành và hoạt động có hiệu quả bền vững.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam:

2.1. Về đất đai: Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí, xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và các cơ quan liên quan để  xử lý các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 30/7/2017, đảm bảo cho Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam thuê đủ diện tích đất để thực hiện Dự án.

2.2. Về nguyên liệu:

- Đây là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của Dự án, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành

liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trong việc xem xét không cấp phép đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho Dự án này và các dự án đã cấp phép đầu tư hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam chủ động, nghiên cứu mở rộng thêm địa bàn thu gom nguyên liệu rác: Vùng Phong Nha - Kẻ Bàng, thị xã Ba Đồn...

- Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình xác định việc cung cấp nguyên liệu rác cho Dự án là trách nhiệm của Công ty, yêu cầu Công ty phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam, có cơ chế  hợp tác cụ thể để cung cấp nguyên liệu cho Dự án.

2.3. Về nước sạch phục vụ cho Dự án: Đề nghị Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình để thống nhất phương án cấp nước cho Nhà máy; yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình quan tâm, hỗ trợ đảm bảo cấp nước cho Dự án hoạt động.

2.4. Về cải tạo, nâng cấp 2,8 km đường giao thông đoàn từ đường Phan Đình Phùng rẽ vào Nhà máy: Trước mắt tạm thời chưa cải tạo, nâng cấp đoạn đường này, UBND tỉnh sẽ xem xét cải, nâng cấp khi cần thiết.

2.5. Về bổ sung quy hoạch, nâng công suất phát điện cho Dự án: Giao Sở Công Thương hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam làm việc với các bộ, ngành Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục liên quan bổ sung quy hoạch, nâng công suất phát điện, đấu nối vào lưới điện quốc gia và hợp đồng mua bán điện đảm bảo cho Dự án phát điện dự kiến trong tháng 8/2017.

2.6. Về đơn giá hỗ trợ xử lý rác thải: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam để tham mưu UBND tỉnh về giá hỗ trợ xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

2.7. Về hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo đúng quy định; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam thực hiện các thủ tục liên quan để được hỗ trợ kịp thời.

3. Yêu cầu Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình; chủ động làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh uỷ (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các cơ quan, đơn vị dự họp; - UBND các huyện, thị xã: LT,QN, BĐ; - Công ty CP Cấp nước Quảng Bình; - Lãnh đạo VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, CVCN. | CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Trần Quang |
| --- | --- |