| UBND TỈNH QUẢNG BÌNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| VĂN PHÒNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 3161/TB-VPUBND | Quảng Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2017 |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi

làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về triển khai Dự án

của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về triển khai Dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Quang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo UBND huyện Lệ Thủy; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Gia Ninh; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Hải Ninh; Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp FLC (Dự án FLC) là Dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Thời gian qua, các ngành, địa phương, đặc biệt là cấp ủy chính quyền các cấp của huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy đã tích cực, chủ động tháo gõ vướng mắc, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn FLC trong quá trình triển khai dự án. UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các sở, ngành, địa phương đã nổ lực cố gắng trong thời gian qua. Để tiếp tục triển khai Dự án, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đây là dự án lớn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương  phải tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh từ nhỏ đến lớn trong quá trình triển khai dự án đảm bảo chặt chẽ, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà đầu tư triển khai thực hiện, hoàn thành dự án.

2. Công an tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, UBND các huyện, xã trong khu vực dự án: Nắm chắc diễn biến tư tưởng của người dân trên địa bàn, để có phương án tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ việc triển khai dự án, chấp hành các chế độ chính sách của Đảng và  Nhà nước; đồng thời theo dõi để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các phần tử kích động, gây rối trên địa bàn.

3. Đối với 4 đơn vị nhà nước quản lý tài sản trên phần đất thuộc phạm vi Dự án, nhưng chưa ký các hợp đồng bồi thường tài sản trên đất (gồm: Trung tâm giống thuỷ sản QB, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình, Ban QLDA xây dựng huyện Quảng Ninh, UBND xã Hải Ninh), giao UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thoả thuận hợp đồng; yêu cầu các đơn vị nêu trên ký để hoàn thiện các hợp đồng thoả thuận bồi thường tài sản trên đất gửi cho Tập đoàn FLC hoàn thiện hồ sơ GPMB của Dự án.

4. Đối với diện tích 11ha đất sát biển đã giao cho 4 hộ để nuôi trồng thuỷ sản, ngoài hàng rào dự án thuộc địa bàn xã Hải Ninh, giao UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất và xử lý theo quy định của Pháp luật.

5. Đối với việc giao đất sản xuất tại xã Hải Ninh: UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo việc giao đất sản xuất sau khi Tập đoàn FLC triển khai dự án thuận lợi và được sự đồng ý của UBND tỉnh.

6. Sở Giao thông Vận tải: Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý của tuyến đường tỉnh 569 sau khi điều chỉnh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định và an toàn giao thông trên tuyến; Hỗ trợ Tập đoàn FLC trong quá trình thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của tuyến đường ngoài hàng rào đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, mỹ quan.

7. Giao UBND huyện Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, quy hoạch khu vực tập kết, trung chuyển rác của xã Hải Ninh đảm bảo môi trường, xa Dự án và đảm bảo mỹ quan.

8. UBND huyện Lệ Thủy tạm dừng việc giải phóng mặt bằng đối với 40 ha diện tích đất trồng rừng APS còn lại thuộc phạm vi dự án.

9. Giao UBND các huyện: Quảng Ninh, Lệ Thuỷ khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với công tác GPMB để hoàn chỉnh hồ sơ GPMB theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như thành phần dự họp; - TT Giống thuỷ sản QB; - BQL RPH ven biển Nam QB; - Ban QLDA XD huyện Q.Ninh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CV XDCB, KTTH. | CHÁNH VĂN PHÒNG Đã ký Nguyễn Trần Quang |
| --- | --- |