| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số: /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày tháng 7 năm 2019 |
| --- | --- |

# QUYẾT ĐỊNH

# Phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến

# tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 584/TTr-STTTT ngày 8 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

# Điều 1. Phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Quảng Bình, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

- Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến (HNTT) nhằm phục vụ các cuộc họp trực tuyến của tỉnh với các đơn vị cấp huyện; của huyện với các đơn vị cấp xã và cuộc họp của tỉnh với cấp huyện, cấp xã.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả trong việc chỉ đạo, điều hành giữa các cấp chính quyền trong tỉnh, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng.

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm từng bước cải cách thủ tục và giảm thiểu thời gian lãng phí trong các hoạt động hành chính.

- Tổ chức kênh thông tin hiệu quả giúp các cơ quan trong hệ thống chính quyền chủ động trong việc thực hiện công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng và hiệu quả; tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhiều chi phí trong bố trí phương tiện đi lại và lưu trú.

### 2. Nội dung triển khai

- Thiết lập hệ thống HNTT từ tỉnh đến cấp huyện: Thiết lập một (01) cầu trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện bao gồm 01 Server; 01 license; 09 bộ Video Conference System (VCS) và thiết bị Tivi.

- Thiết lập 08 hệ thống HNTT từ cấp huyện đến cấp xã: Thiết lập tám (08) cầu trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã: Bổ sung 02 Server chuyên dụng tại hệ thống HNTH tại tỉnh; 8 license cho từng huyện (VCS đã được trang bị HNTT của tỉnh); trang bị máy vi tính, camera cho tuyến xã.

- Nâng cấp, sửa chữa phòng họp của tỉnh, 08 phòng họp của huyện, 159 phòng họp của xã.

- Thiết lập hệ thống đường truyền từ nhà mạng đến phòng họp của tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

3. Giải pháp triển khai

- Đề án thiết lập cầu HNTT tỉnh Quảng Bình bao gồm cầu HNTT cấp tỉnh và 08 cầu HNTT cấp huyện, 159 cầu HNTT cấp xã. Trong điều kiện khó khăn về kinh phí, đề xuất giải pháp triển khai từng bước trên cơ sở chia ra nhiều hạng mục nhiệm vụ, nhiều dự án và nhiều giai đoạn nhưng phải đảm bảo: tính đồng bộ, tính thống nhất và khả năng kết nối liên thông trong toàn tỉnh. Việc phân kỳ các hạng mục nhiệm vụ, dự án đầu tư nhằm tạo sự chủ động cho các địa phương có điều kiện triển khai; trường hợp xây dựng thành dự án tổng thể chờ bố trí ngân sách tỉnh sẽ không đảm bảo tiến độ, thời gian triển khai đề án.

- Tiến hành khảo sát, đánh giá và tận dụng cơ sở hạ tầng, hệ thống phòng họp sẵn có tại các đơn vị, địa phương (bàn ghế, âm thanh, màn hình hiển thị,…) nhằm tiết kiệm và giảm chi phí đầu tư;

- Có 02 phương án triển khai: Đầu tư, nâng cấp mới và Thuê dịch vụ. Trên cơ sở tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có và nhân lực quản trị tại các cơ quan, đơn vị, đề xuất giải pháp Đầu tư, nâng cấp mới, nhằm đảm bảo tính chủ động, phục vụ đa dạng các cuộc họp, tiết kiệm được nhiều kinh phí.

- Huy động tổng lực và phát huy năng lực, trách nhiệm của UBND cấp huyện, UBND cấp xã,  một số nhiệm vụ, dự án được giao trách nhiệm cho các địa phương triển khai thực hiện và quản lý vận hành.

- Ưu tiên bố trí ngân sách từ tỉnh đến xã để thiết lập cầu HNTT; tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí, giúp đỡ của Trung ương, các Bộ, ngành và các tập đoàn, tổng công ty lớn về viễn thông và công nghệ thông tin.

4. Kinh phí và tiến độ triển khai

Tổng kinh phí thực hiện đề án: 21.903.515.000 đồng.

| TT | Nội dung | Kinh phí | Nguồn kinh phí | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1: 2.998.315.000 đồng |
| 1 | Thiết lập cầu HNTT cấp tỉnh (phục vụ các cuộc họp của tỉnh với cấp huyện): 01 bộ MCU; 09 VCS và các vật tư | 2.998.315.000 | Ngân sách tỉnh | Năm 2019 |
| II | Giai đoạn 2: 18.905.200.000 đồng |
| 1 | Đầu tư mua sắm 02 Server MCU chuyên dụng và 08 license cho kết nối nội bộ từ huyện xuống xã | 4.000.000.000 | Ngân sách tỉnh | 2020-2025 |
| 2 | Thiết lập các cầu HNTT cấp huyện (từ huyện đến xã) | 7.150.000.000 | Ngân sách tỉnh, huyện | 2020-2025 |
| 3 | Cải tạo phòng họp trung tâm (tại Sở TTTT) | 100.000.000 | Ngân sách tỉnh | 2020-2025 |
| 4 | Cải tạo phòng họp cấp huyện | 800.000.000 | Ngân sách huyện | 2020-2025 |
| 5 | Cải tạo phòng họp cấp xã | 4.770.000.000 | Ngân sách tỉnh, huyện, xã | 2020-2025 |
| 6 | Kinh phí thuê đường truyền | 493.200.000 | Ngân sách tỉnh, huyện | 2020-2025 |
| 7 | Kinh phí khác (Tư vấn, quản lý,…) | 1.592.000.000 | Ngân sách tỉnh, huyện | 2020-2025 |

c) Danh mục các dự án:  (Theo phụ lục đính kèm)

6. Tổ chức thực hiện:

### a) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án này.

- Nghiên cứu, lựa chọn phương thức triển triển khai các nhiệm vụ, dự án đển sớm thiết lập cầu trực tuyến cấp tỉnh và từng bước triển khai cầu HNTT cấp huyện đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến; tổ chức hội nghị trực tuyến thống nhất trong toàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ, dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Theo dõi, tổng hợp, nắm bắt những khó khắn vướng mắc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện đề án.

### b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện đề án đối với hạng mục công việc thuộc nhiệm vụ chi cấp tỉnh với nguồn vốn đầu tư phát triển.

### c) Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn để triển khai đề án, các dự án thiết lập hệ thống cầu HNTT cấp tỉnh và cấp huyện .

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn sự nghiệp để nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các phòng họp HNTT, thuê dịch vụ đường truyền, internet.

### d) UBND các huyện/thị xã/thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hạng mục dự án được phân cấp, đặc biệt là việc tự thiết lập cầu HNTT của địa phương mình nhằm đẩy nhanh tiến độ việc tổ chức hội nghị trực tuyến với cấp xã.

- Chỉ đạo các UBND cấp xã tiến hành cải tạo, nâng cấp phòng họp, bố trí kinh phí đề thuê đường truyền, mua sắm trang thiết bị cần thiết.

- Cân đối, bố trí vốn thực hiện đề án đối với các hạng mục công việc thuộc nhiệm vụ chi cấp huyện/thị xã/thành phố.

### e) Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống hội nghị trực tuyến; tổ chức hội nghị trực tuyến thống nhất trong toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với cơ sở.

f) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Xây dựng phương án tổ chức họp trực tuyến với cơ sở khi hệ thống cầu HNTT được thiết lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - LĐ VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KGVX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Công Thuật |
| --- | --- |

Phụ lục:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /7/2019 của UBND tỉnh)

| TT | Nhiệm vụ/dự án | Thực hiện | Kinh phí (VNĐ) | Ngân sách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống cầu HNTT cấp tỉnh (từ tỉnh đến huyện) |  |
| 1.1 | Xây dựng hệ thống HNTT phục vụ các cuộc họp từ cấp tỉnh đến cấp huyện: Tại điểm cầu trung tâm (Sở TTTT), gồm: 01 server; 01 license; 9 vcs phục vụ tỉnh họp với huyện. | Sở TTTT | 2.998.315.000 | Ngân sách tỉnh |
| 1.2 | Nâng cấp 02 server và 08 license cho hệ thống HNTT tại tỉnh. | Sở TTTT | 4.000.000.000 | Ngân sách tỉnh |
| 1.3 | Nâng cấp, cải tạo phòng họp trung tâm (Sở TTTT) | Sở TTTT | 100.000.000 | Ngân sách tỉnh |
| 1.4 | Thuê dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng từ Nhà cung cấp về điểm cầu trung tâm (Sở TTTT) và các điểm cầu UBND cấp huyện / năm | Sở TTTT | 207.000.000 | Ngân sách tỉnh |
| 1.5 | Nâng cấp, cải tạo phòng của UBND cấp huyện với kinh phí 100.000.000/ huyện | UBND cấp huyện | 800.000.000 | Ngân sách huyện |
| 1.6 | Chi phí khác (Khảo sát, tư vấn, quản lý dự án,…) | Sở TTTT, UBND cấp huyện | 1.592.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| II | Dự án HNTT cấp huyện (từ huyện đến xã) |  |
| a | Thuê dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng huyện/xã |  | 286.200.000 |  |
| 1 | Thuê dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng từ điểm cầu cấp huyện về các điểm cầu cấp xã / năm | Sở TTTT | 286.200.000 | Ngân sách tỉnh |
| b | Điểm cầu huyện Tuyên Hoá |  | 2.136.000.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại huyện Tuyên Hoá | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.500.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 36.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 600.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| c | Điểm cầu Đồng Hới |  | 1.708.800.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại Đồng Hới | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.200.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 28.800.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 480.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| d | Điểm cầu huyện Minh Hoá |  | 1.708.800.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại Minh Hoá | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.200.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 28.800.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 480.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| e | Điểm cầu thị xã Ba Đồn |  | 1.708.800.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại thị xã Ba Đồn | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.200.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 28.800.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 480.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| f | Điểm cầu huyện Quảng Trạch |  | 1.917.400.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại huyện Quảng Trạch | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.345.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 32.400.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 540.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| g | Điểm cầu huyện Bố Trạch |  | 3.204.000.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại Huyện Bố Trạch | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 2.250.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 54.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 900.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| h | Điểm cầu huyện Quảng Ninh |  | 1.602.000.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại Huyện Quảng Ninh | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 1.125.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã. Thời gian 01 năm | UBND cấp huyện xã | 27.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tao phòng họp UBND cấp xã. Kinh phí: 30tr/ xã | UBND cấp xã | 450.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| i | Điểm cầu huyện Lệ Thuỷ |  | 2.990.400.000 |  |
| 1 | Trang cấp thiết bị HNTT cho các xã/phường/thị trấn (theo phương thức tập trung hoặc phân tán) tại Huyện Lệ Thuỷ | Sở TTTT hoặc UBND cấp huyện | 2.100.000.000 | Ngân sách: tỉnh, huyện |
| 2 | Đường truyền truyền số liệu cho cấp xã | UBND cấp huyện xã | 50.400.000 | Ngân sách: huyện, xã |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo phòng của UBND cấp xã. Kinh phí : 30tr/ xã. | UBND cấp xã | 840.000.000 | Ngân sách: huyện, xã |